Universidad ORT Uruguay

Proyecto en general

Ingeniería de software Agile

Enlace a azure: https://dev.azure.com/Pascale-Rabunal-Silvera/Mini%20Proyecto%202023

Enlace a github: https://github.com/ORT-ISA1/pascale-rabunal-silvera

Docentes:

Integrantes:

Maximiliano Pascale – 205218

Juan Manuel Rabuñal – 232067

Sebastian Silvera – 242951

# Definición del marco de trabajo

## Marco general del scrum

El resultado del proyecto es poder descubrir, idear y prototipar un MVP (Minimum Viable Product) de una aplicación móvil para ayudar al usuario a reservar canchas para realizar actividades deportivas.

Dicho marco de trabajo es desconocido para los integrantes del equipo por lo que va a haber una cierta curva de aprendizaje dentro del desarrollo de la aplicación.

Se va a necesitar de innovación, creatividad, interacción y buena comunicación con el usuario para lograr un producto que nos diferencia y logre fidelidad con el usuario ya que ya hay varias apps en el mercado.

El equipo de desarrollo va a utilizar la forma de trabajo basada en SCRUM y además optamos por seguir un ciclo de vida evolutivo en el desarrollo del producto:

## Supuestos Efectuados

1 - La aplicación va a ser únicamente para Uruguay.

2 - La descarga de la aplicación será gratuita.

3 - Únicamente va a estar en Español

## Roles

|  | Product Owner | Scrum Master | Developer |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximiliano Pascale |  |  | X |
| Juan Manuel Rabuñal |  | X |  |
| Sebastian Silvera | X |  |  |

## Políticas de trabajo

### Definición de Ready

Antes de que una historia de usuario pueda ser incluida en una iteración, es necesario que cumpla con ciertas condiciones previas. Estas condiciones incluyen que el equipo de desarrollo debe tener una comprensión compartida de lo que la historia de usuario significa y qué se espera de ella. También se debe presentar una estimación relativa del trabajo necesario para completar la historia de usuario, y los criterios de aceptación deben ser claros y representados en escenarios para que puedan ser comprobados. Además, la historia de usuario debe ser valiosa y no depender de otras historias de usuario para su completitud. En resumen, estas condiciones previas aseguran que el equipo de desarrollo tenga toda la información necesaria y comprenda completamente lo que se espera de la historia de usuario antes de comenzar a trabajar en ella.

La definición de lista de requisitos previos para una historia de usuario entrar en una iteración incluye que:

- El título debe ser breve y muy descriptivo.

- La narrativa debe tener una estructura que explique qué hace el usuario, qué quiere y por qué lo quiere.

- La estimación de tiempo debe estar en horas ideales de trabajo y estar en valores predefinidos.

- Los criterios de aceptación deben ser claros y presentados como escenarios, explicando el contexto, el evento y los resultados esperados.

### Definición de Done

Los criterios para determinar qué historias terminaron con éxito su proceso de implementación. serian

- Las pruebas automatizadas y manuales han sido completadas satisfactoriamente.

- El elemento ha sido revisado por un par o por el equipo de desarrollo.

- El elemento ha sido probado y se ha verificado que funciona correctamente en diferentes entornos.

- El elemento ha sido integrado y desplegado en el entorno de producción.

- La documentación ha sido actualizada y se ha revisado para asegurarse de que esté completa y precisa.